Ao Setor Financeiro

Assunto: Complementação das reformas no Centro Social e Departamento de Saúde

As edificações do Centro Social e Departamento de Saúde foram reformadas e ampliadas através do Programa Requalifica UBS, do Ministério da Saúde com a Proposta n° 08892018000157/2011-02-CENTRO SOCIAL e a Proposta n° 08892018000157/2011-01-DEPARTAMENTO DE SAÚDE. As obras foram realizadas com o regime de execução indireta através do processo licitatório Tomada de Preço n° 007/2012. O valor máximo para execução das reformas previsto no edital de licitação era de R$200.302,82. A empresa FERRAÇO ENGENHARIA LTDA, ganhadora do certame licitatório, executou as reformas pelo valor de R$174.263,45, conforme contrato 087/2012, tendo assim um saldo financeiro de R$26.039,37. Correspondendo o saldo de R$14.047,28 ao Centro Social e R$12.438,49 ao Departamento de Saúde. Para utilização do saldo financeiro e prevendo os rendimentos das Propostas está sendo recomendada uma complementação das reformas já executadas:

No Centro Social se faz necessária a construção de calçamento externo na parte frontal da edificação e lateral até o abrigo de resíduos sólidos, para garantir melhor qualidade no acesso do usuário da unidade de saúde. Serão executados 225,00m² de calçada em “paver” conforme projeto. Com o orçamento previsto de R$17.302,60.

No Departamento de Saúde é necessária a construção de calçamento externo na parte frontal da edificação para possibilitar melhor qualidade no acesso do usuário da unidade de saúde e a substituição das telhas cerâmicas por telhas de fibrocimento onduladas 6mm. Serão executados 106,20m² de calçada em “paver” e a substituição de 180,00m² de telhas, sendo aproveitado o madeiramento, calhas e rufos existentes. Com o orçamento previsto de R$18.619,86.

Solicito ao Setor Financeiro a informação descriminada sobre o valor dos rendimentos da sobra desses recursos para que seja possível encaminhar a proposta para aprovação do Conselho Municipal de Saúde.

Contenda, 23 de Outubro de 2014

Ana Elisa Gori Camargo

Arquiteta- CAU A67406-0

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Complementação das reformas no Centro Social e Departamento de Saúde

As edificações do Centro Social e Departamento de Saúde foram reformadas e ampliadas através do Programa Requalifica UBS, do Ministério da Saúde com a Proposta n° 08892018000157/2011-02-CENTRO SOCIAL e a Proposta n° 08892018000157/2011-01-DEPARTAMENTO DE SAÚDE. Para utilização do saldo financeiro e prevendo os rendimentos das Propostas está sendo recomendada uma complementação das reformas já executadas:

No Centro Social se faz necessária a construção de calçamento externo na parte frontal da edificação e lateral até o abrigo de resíduos sólidos, para garantir melhor qualidade no acesso do usuário da unidade de saúde. Serão executados 225,00m² de calçada em “paver” conforme projeto. Com o orçamento previsto de R$17.302,60.

O calçamento deverá ser feito com paver de espessura 6cm assentado sobre colchão de pó de pedra, com amarração e para acabamento das bordas será assentado meio fio de concreto pre moldado.

No Departamento de Saúde é necessária a construção de calçamento externo na parte frontal da edificação para possibilitar melhor qualidade no acesso do usuário da unidade de saúde e a substituição das telhas cerâmicas por telhas de fibrocimento onduladas 6mm. Serão executados 106,20m² de calçada em “paver” e a substituição de 180,00m² de telhas, sendo aproveitado o madeiramento, calhas e rufos existentes. Com o orçamento previsto de R$18.619,86.

O calçamento deverá ser feito com paver de espessura 6cm assentado sobre colchão de pó de pedra, com amarração e para acabamento das bordas será assentado meio fio de concreto pre moldado. Para a substituição das telhas deverá ser retirada as telhas existentes e substituídas por telhas de fibrocimento onduladas 6mm com fixação de parafuso próprios para telhamento de fibrocimento. Deverá se atentar para não danificar calhas e rufos existentes, caso seja danificado qualquer elemento a CONTRATADA deverá substituir as peças.

A empresa CONTRATADA deverá entregar a obra concluída e limpa sem resíduos no local.

Contenda, 23 de Outubro de 2014

Ana Elisa Gori Camargo

Arquiteta- CAU A67406-0

Ao Conselho Municipal de Saúde

Assunto: Complementação das reformas no Centro Social e Departamento de Saúde

As edificações do Centro Social e Departamento de Saúde foram reformadas e ampliadas através do Programa Requalifica UBS, do Ministério da Saúde com a Proposta n° 08892018000157/2011-02-CENTRO SOCIAL e a Proposta n° 08892018000157/2011-01-DEPARTAMENTO DE SAÚDE. As obras foram realizadas com o regime de execução indireta através do processo licitatório Tomada de Preço n° 007/2012. O valor máximo para execução das reformas previsto no edital de licitação era de R$200.302,82. A empresa FERRAÇO ENGENHARIA LTDA, ganhadora do certame licitatório, executou as reformas pelo valor de R$174.263,45, conforme contrato 087/2012, tendo assim um saldo financeiro de R$26.039,37. Correspondendo o saldo de R$14.047,28 ao Centro Social e R$12.438,49 ao Departamento de Saúde. Para utilização do saldo financeiro e prevendo os rendimentos das Propostas está sendo recomendada uma complementação das reformas já executadas:

No Centro Social se faz necessária a construção de calçamento externo na parte frontal da edificação e lateral até o abrigo de resíduos sólidos, para garantir melhor qualidade no acesso do usuário da unidade de saúde. Serão executados 225,00m² de calçada em “paver” conforme projeto. Com o orçamento previsto de R$17.302,60.

No Departamento de Saúde é necessária a construção de calçamento externo na parte frontal da edificação para possibilitar melhor qualidade no acesso do usuário da unidade de saúde e a substituição das telhas cerâmicas por telhas de fibrocimento onduladas 6mm. Serão executados 106,20m² de calçada em “paver” e a substituição de 180,00m² de telhas, sendo aproveitado o madeiramento, calhas e rufos existentes. Com o orçamento previsto de R$18.619,86.

Com base no Memorando n°019/2014 da Secretaria de Finanças firmado pelo Sr. Mário Celso Dzierwa o rendimento da Conta n°14222-0 do Centro Social teve até o mês 10/2014 é de R$3.115,91 e a Conta n°14223-9 do Departamento de Saúde de R$3.688,79.

Sendo assim, por dedução, os saldos das Propostas disponíveis em cada conta e os valores de contrapartida de recurso próprio do Município são:

-CENTRO SOCIAL

-Saldo da licitação: R$14.047,28

-Rendimentos até 10/2014: R$3.115,91

-Valor de Contrapartida: R$139,41

-DEPARTAMENTO DE SAÚDE

-Saldo da licitação: R$12.438,49

-Rendimento até 10/2014: R$3.688,79

-Valor de Contrapartida: R$2.492,58

Informo que para encerramento das propostas o saldo deverá ser utilizado em sua totalidade ou devolvido para o Ministério da Saúde. Solicito a este Conselho a análise e aprovação das propostas de complementação das reformas bem como a verificação da possibilidade de recurso próprio da Secretaria Municipal de Saúde para garantia da contrapartida financeira.

Disponibilizo-me para eventuais dúvidas e agradeço a atenção deste Conselho.

Contenda, 24 de Novembro de 2014

Arq. Ana Elisa Gori Camargo

Divisão de Obras e Edificações